모두의 질문 기획

질문을 모으고, AI의 답을 채점하고, 확인된 정답을 붙인다

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | ㈜디지털미디어네트워크 · 2026년 10월 2일 |
| 문서 성격 | 내부 기획 문서 (가설 단계) |
| 위치 | 모두의 정답노트의 입구. 묻기(모두의 질문) → 재기·찾기(오답노트) → 만들기(정답노트) → 흐름 읽기(트렌드노트) |
| 참여 역할 | 질문 제안자, 질문 동의자, AI 답 평가자, 확인자 |

# 요약

오답 신고는 AI가 틀린 것을 알아챈 사람만 할 수 있지만, 질문은 누구나 남길 수 있다. 모두의 질문은 참여의 문턱이 가장 낮은 곳에서 시작해 나머지 노트로 흘러가는 입구다.

- 사람들이 실제로 묻는 질문이 측정과 정답의 출발점이 된다. 측정의 정당성이 강해진다.

- 동의가 문턱을 넘은 질문만 AI 3곳에 같은 조건으로 묻고 채점한다. 두 사람 운영의 핵심 규칙이다.

- 군중은 만족도와 근거 유무를 평가하고, 정확도의 최종 판정은 근거를 확인한 확인자가 한다.

- 질문 수요 시계열과 “실제 질문 + 채점된 AI 답 + 확인된 정답”이라는 새 자산이 생긴다.

- 10월 20일에 “질문 남기기”만 먼저 열고, 11월 1일에 주간 AI 채점을 정식 시작한다.

# 1. 네 노트가 하나의 흐름이 된다

| 단계 | 서비스 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 묻기 | 모두의 질문 | 사람들이 AI에게 정말 궁금한 것을 모으고, 동의로 수요를 잰다 |
| 재기·찾기 | 오답노트 (AI 채점) | 많이 동의받은 질문을 AI 여러 곳에 같은 조건으로 묻고 채점한다. 틀리면 오답노트로 |
| 만들기 | 정답노트 | 확인된 답이 없는 질문은 다음 시즌 주제로 |
| 흐름 읽기 | 트렌드노트 | 질문 수요의 변화 자체가 트렌드 신호가 되고, 행동형 질문은 패널 문항으로 |

지금까지 질문은 우리가 정했다(T0 질문 세트, AI 수능 문항). 모두의 질문이 생기면 사람들이 실제로 묻는 질문이 측정과 정답의 출발점이 된다.

# 2. 참여 역할

| 역할 | 하는 일 | 문턱 | 받는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 질문 제안자 | 분야를 고르고 질문을 남김 | 낮음 | 질문 페이지에 “처음 물은 사람”으로 이름(선택), 개인 AI홈피 기여 기록 |
| 질문 동의자 | “나도 궁금해요” 한 번 누르기 | 가장 낮음 | 그 질문의 채점 결과와 정답 알림 |
| AI 답 평가자 | AI 답을 읽고 “근거가 있나, 도움이 됐나” 평가 | 중간 | 기여 기록 |
| 확인자 | 정답의 근거를 확인하고 최종 판정 | 높음 (검증된 사람) | 건당 보상, 확인 이력 |

군중이 평가하는 것은 만족도와 근거 유무이고, 정확도의 최종 판정은 근거를 확인한 확인자가 한다. 다수가 좋다고 한 답이 틀릴 수 있기 때문이다. 다수결이 아니라 근거로 확정한다는 정답노트 원칙과 같다.

# 3. 작동 방식: 질문에서 답까지

그림 1. 질문에서 채점·정답·재측정까지

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 제안 | 분야 선택 + 질문 한 줄. AI가 개인정보를 가리고 중립 문장으로 다듬기를 제안 |
| 2. 병합 | 같은 뜻의 질문을 AI가 묶고 사람이 확인 (동의 수를 합침) |
| 3. 분류 | 사실형(→ 정답노트), 행동·트렌드형(→ 트렌드노트), 의견형(→ 여러 설로만), 위험형(의료·법률·투자 → 공식 기관 연결, 채점하지 않음) |
| 4. 문턱 | 동의가 일정 수(예: 30)를 넘으면 “이번 주 채점 대기열”로 |
| 5. AI 채점 | 같은 질문을 AI 서비스 3곳에 같은 조건으로 묻고, 판정 분류(정확·옛 정보·혼동·없는 사실·단정·회피)로 채점 |
| 6. 이어짐 | 틀린 답 → 오답노트, 확인된 답이 없음 → 정답노트 시즌 후보, 확인된 답이 있음 → 질문 페이지에 정답 발행 |
| 7. 재측정 | 2주·6주 뒤 다시 물어 “지금은 맞히나”를 기록 |

# 4. 운영 리듬: 주간 AI 채점

| 요일 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 월요일 | 지난주 가장 많이 동의받은 질문 10개 발표 |
| 수요일 | AI 3곳의 답과 채점 결과 공개 |
| 금요일 | 확인된 정답 발행, 틀린 답은 오답노트로 |
| 매월 | “이달 국민이 AI에게 가장 묻고 싶었던 질문”을 언론과 함께 발표 |

# 5. 새로 생기는 자산: 질문 원장

| 자산 | 가치 | 누가 원하나 |
| --- | --- | --- |
| 질문 수요 시계열 | 분야·지역·언어·월별로 사람들이 무엇을 묻는지의 변화 | 지자체·관광 조직(외국인이 제주에 대해 묻는 것), 브랜드(소비자가 제품에 대해 묻는 것) |
| 실제 질문 + 채점된 AI 답 + 확인된 정답 | 사람들이 실제로 묻는 질문으로 만든 평가 세트. 가장 값진 형태의 평가 데이터 | AI 기업 (평가·라이선스, 기여자 동의 범위 안에서) |
| 질문 페이지 | 자연어 질문 그대로의 페이지에 수요(동의 수)·AI 채점·확인된 정답이 함께 있음 | AEO·GEO 노출의 핵심 지면 |

# 6. 네이버 지식iN과 무엇이 다른가

| 지식iN | 모두의 질문 |
| --- | --- |
| 사람이 답을 달고, 답끼리 경쟁 | AI의 답을 채점하고, 확인된 정답을 붙인다 |
| 답의 근거와 시점이 불분명 | 모든 답에 근거·기준일·확인 등급 |
| 질문이 한 번 답해지면 끝 | 재측정으로 “AI가 지금은 맞히나”를 계속 기록 |
| 수요는 조회수로만 보임 | 동의 수와 시계열로 수요를 공개 |

# 7. 위험과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 홍보성 질문 | 중립 문장으로 다듬어 게시, 이해관계 선언, 특정 업체를 띄우는 유도 질문은 비공개 |
| 비방성 질문 | 공개하지 않거나 사실형으로 바꿈. 특정 업체를 겨냥한 질문은 확인 전 비공개 |
| 동의 조작 | 계정당 1회, 개인 AI홈피 계정 기반 본인 확인, 이상 패턴 탐지 |
| 위험한 분야 | 의료·법률·투자·정치는 채점하지 않고 공식 기관으로 연결 |
| AI 답 게시의 조건 | AI 서비스별 이용 약관에서 결과 게시·비교 측정 관련 조항을 법무 검토 |
| 군중 평가의 오류 | 만족도와 정확도를 분리, 정확도는 확인자가 근거로 판정 |
| 분야 편중 | 첫 화면의 분야를 동네·축제·K-뷰티·제주·생활 지식으로 좁혀 시작 |

# 8. 출시 시점

| 안 | 내용 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 10월 20일 함께 | 제안·동의만 열고, 채점은 첫 주부터 사람이 상위 질문 몇 개만 | 참여 문턱이 가장 낮은 입구가 첫날부터 생김. 다만 개발 일정이 빠듯함 |
| 11월 1일 2차 론칭에 | 시민 정정권 패키지와 함께 | “묻고, 재고, 바로잡으라고 요구하고, 정답을 돌려준다”가 하나의 이야기로 완성됨 |

권장안: 10월 20일에 “질문 남기기” 버튼만 먼저 열고, 11월 1일에 주간 AI 채점을 정식으로 시작한다. 첫날부터 질문이 쌓여야 11월에 채점할 거리가 생기기 때문이다.

# 9. 지표와 반증 조건 (첫 6주, 가정)

| 지표 | 목표 | 반증 신호 |
| --- | --- | --- |
| 제안된 질문 | 500개 | 100개 미만 |
| 동의 | 3,000회 | 500회 미만 |
| 채점된 질문 | 60개 (주 10개) | 20개 미만 |
| 채점된 질문 중 AI 오답이 있는 비율 | 측정해 공개 | 측정 불가 |
| 질문에서 이어진 오답노트·정답노트 항목 | 30건 | 10건 미만 |

# 10. 정직 기록

이 기획은 가설 단계다. 질문 수집 서비스는 초기에 질문이 몰리는 분야가 편중되기 쉽고, 질문은 많아도 채점할 사람의 시간이 병목이 된다. 동의 문턱 값, 질문 다듬기의 기준, AI 서비스 약관상 답변 게시 조건은 아직 정해지거나 확인되지 않았다.