국민 정답노트 챌린지 기획

주제별 AI 정답을 국민 참여로 함께 만들고, 원장 기술로 발행한다

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | ㈜디지털미디어네트워크 · 2026년 10월 2일 |
| 문서 성격 | 내부 기획 문서 (가설 단계) |
| 위치 | LOCALOG 확인센터의 “만들기” 축. AI 오답노트(찾기)와 짝을 이룬다 |
| 핵심 문장 | AI가 먼저 쓰고, 시민이 고치고, 근거가 확정하고, 원장이 발행한다 |

# 요약

오답노트가 틀린 것을 찾는 일이라면, 정답노트 챌린지는 맞는 것을 함께 만드는 일이다. 찾기만 하면 비판으로 끝나지만, 함께 만들면 공공재가 남는다.

- 챌린지는 THEMELOG의 생산 방식이 된다. 같은 지식 정본을 시민 참여로 더 빠르고 정당하게 만든다.

- 다루는 것은 사실과 지식뿐이다. 해석이 갈리면 여러 설을 나란히 싣고, 다수결이 아니라 근거와 확인으로 확정한다.

- 시즌 0은 12월 “K-뷰티 용어 정답 100”. 11월 AI 수능에서 틀린 문항부터 시작해 1월에 같은 조건으로 재측정한다.

- 지속성의 기둥은 개인의 열기가 아니라 학교·대학·기관이라는 조직 단위 참여다.

# 1. 왜 강력한가

| 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 브랜드가 완성된다 | “AI 오답노트(찾기)”와 짝을 이루는 “국민 정답노트(만들기)”. 비판에서 기여로 넘어가는 이야기가 된다 |
| THEMELOG의 생산 방식 | 지금까지 THEMELOG 구축은 우리와 전문가가 하는 대행이었다. 챌린지는 같은 정본을 시민 참여로 더 빠르고 정당하게 만든다 |
| 원장 기술이 빛나는 무대 | 확인 사다리, 다집단 판정(합의·이견), 여러 설 병렬 기록, 유효 구간, 기여 원장, 목적별 이용 허락, 버전·해시 공개가 모두 쓰인다 |
| 결과를 숫자로 증명 | 시즌 전후 같은 조건에서 AI 답을 재면 “함께 쓴 정답이 AI를 바꿨는가”를 보여 줄 수 있다 |
| 기존 구상과 맞물림 | CREAM의 상시 챌린지 구상(지역 소멸·지역 균형 발전)과 형식이 같다. 대학생 리빙랩 과제가 그대로 시즌이 된다 |

# 2. 그대로 열면 위험한 세 가지

| 위험 | 왜 위험한가 | 설계 |
| --- | --- | --- |
| “정답”의 정치화 | 역사 해석·정책·가치 판단에 “국민 정답”을 붙이면 여론 투표가 되고 조직적 참여에 휘둘린다 | 사실과 지식(지명 유래, 제도 안내, 문화 자산, 용어)만 다룬다. 해석이 갈리면 여러 설을 나란히 싣고 합의·이견을 표시한다. 정치·가치 판단 주제는 고르지 않는다 |
| 군중의 오류와 조작 | 다수가 틀릴 수 있고, 이해관계자가 몰려올 수 있다 | 다수결이 아니라 근거와 확인으로 확정. 다집단 판정(전체 80% + 각 집단 3분의 2), 이해관계 공개와 자동 제외, 표본 재확인, 전문가 편집위원 최종 확인 |
| 2인의 운영 한계 | 참여가 커질수록 검토가 병목이 된다 | AI가 초안·근거 수집·1차 분류를 맡고 사람은 확인과 판정만. 시즌마다 문항 수 상한(예: 100개) |

# 3. 작동 방식: 한 시즌의 네 단계

그림 1. 한 시즌의 네 단계와 다음 시즌으로 이어지는 고리

| 단계 | 하는 일 | 쓰이는 원장 기술 |
| --- | --- | --- |
| 1. 질문 모으기 | 사람들이 실제로 AI에 묻는 질문과 오답노트의 오답에서 시즌 문항 100개를 고른다 | 질문 원장, 오답 원장 |
| 2. 정답 쓰기 | AI가 초안을 쓰고 참여자가 근거를 붙여 고친다. AI 초안과 확정본의 차이를 공개해 AI가 어디서 틀렸는지도 보여 준다 | 버전 기록, 근거 연결 |
| 3. 확인·판정 | 근거 확인(공공 원본·기관·현장), 이견 문항은 다집단 판정, 전문가 편집위원의 최종 확인 | 확인 사다리, 다집단 판정, 여러 설, 이해관계 제외 |
| 4. 발행·측정 | 공개 정본 페이지와 기계가 읽는 피드로 발행, 기여자 이름과 확인 이력 기록, 시즌 전후 AI 답 재측정 | 서명·해시 공개, 기여 원장, 목적별 허락, 같은 조건 측량 |

참여자의 역할은 질문하는 사람, 정답을 쓰는 사람, 근거를 확인하는 사람, 판정단, 전문가 편집위원이며, 개인 AI홈피의 확인 이력으로 남는다.

# 4. 시즌과 트랙

분기마다 한 시즌, 시즌마다 주제 하나와 문항 100개를 다룬다.

| 트랙 | 예시 주제 | 참여자 |
| --- | --- | --- |
| 우리 동네 | 강남대로의 모든 것, 서귀포 지명 유래 | 주민, 사장님, 지역 대학 |
| K-문화 | 해녀 문화, 전통주, 한글 | 보유 단체, 해설사, 연구자 |
| K-뷰티 | K-뷰티 용어 100 (5개 언어) | 뷰티 업계, 원어민 |
| 외국인을 위한 한국 생활 | 일반 생활 제도, 교통, 결제 (의료 제외) | 외국인 주민, 유학생 |
| 청소년 | 우리 학교 주변 AI 정답 만들기 | 학교 (교육 캠페인과 연계) |

# 5. 첫 시즌: 오답에서 정답으로 이어지는 이야기

| 시기 | 이벤트 | 이야기 |
| --- | --- | --- |
| 11월 수능 주간 | AI 수능 (강남·K-뷰티 영역) | “AI가 이만큼 틀린다” |
| 12월 | 시즌 0: K-뷰티 용어 정답 100 (AI 수능에서 틀린 문항부터) | “그래서 우리가 정답을 함께 썼다” |
| 2027년 1월 | 같은 조건으로 재측정, 첫 지수와 함께 발표 | “AI가 고쳐졌을까?” |
| 2027년 1분기 | 시즌 1: 서귀포·해녀 문화 (제주 지사, 지역 대학 리빙랩) | 지역으로 확장 |
| 2027년 2분기 | 시즌 2: 강남대로의 모든 것, 또는 외국인 생활 트랙 | 정례화 |

시즌 0을 K-뷰티로 잡은 이유: 범위가 작고 AI 수능 결과로 문항이 이미 준비되며, 해외 확산성이 크고, 효능을 빼면 사실 위주라 정치화 위험이 낮다.

# 6. 지속 가능한 이유: 누가 비용을 내나

| 주체 | 내는 것 | 받는 것 | 지킬 선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지자체·문화 기관 | 시즌 후원 (THEMELOG 구축 대행의 시민 참여판) | 시민이 함께 만든 정본, 전후 측정 보고서 | 홍보 문구 금지, 불리한 사실 삭제 요구 금지 |
| 대학·학교 | 리빙랩·교과 과정 운영비 | 학생 과제와 실적, 확인 이력 | 학생 개인정보 보호 |
| 언론 | 공동 연재 | 시즌별 기획 기사 소재 | 지면에 실리는 제휴는 “광고” 표기 |
| AI 기업 (장기) | 학습·평가 데이터 라이선스 (허락받은 범위만) | 권리가 분명한 데이터 | 기여자에게 배분 |

공개 정본 자체는 누구나 쓸 수 있는 공공재로 둔다. 돈은 정본이 아니라 만드는 과정(후원·교육)과 허락받은 추가 이용(라이선스)에서 나온다.

# 7. 성공과 반증의 기준 (시즌 0, 가정)

| 지표 | 목표 | 반증 신호 |
| --- | --- | --- |
| 확정된 정답 | 100문항 중 80개 | 50개 미만 |
| 참여자 | 150명 (확인자 30명) | 40명 미만 |
| 표본 재확인 일치율 | 90% 이상 | 80% 미만 |
| 시즌 전후 AI 답 개선 | 측정 가능한 개선 | 개선 없음 (그래도 그대로 공개) |
| 후원·교육 문의 | 3건 | 0건 |

# 8. 지킬 선과 먼저 할 일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| “정답”이라는 말 | 해석이 갈리는 문항은 “확인된 답”과 “여러 설”로 표시해 과장되지 않게 한다 |
| AI 학습 약속 금지 | “우리가 쓴 정답이 AI에 반영된다”고 약속하지 않는다. 재측정 결과를 그대로 공개한다 |
| 기여물의 권리 | 참여 약관에서 공개 라이선스와 학습 이용(선택 동의)을 나눠 받는다 |
| 상금·경품 | 경품을 걸면 관련 규정을 확인한다. 기본 보상은 확인 이력, 건당 보상, 명예 |
| 특허 | 다집단 판정·여러 설·기여 원장은 임시 명세서 v0.8의 핵심이다. 첫 시즌을 공개 설명하기 전에 출원한다 |

# 9. 브랜드 구조

| 층 | 이름 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 기관 | LOCALOG 확인센터 | 틀린 사실을 확인하고 바로잡는 곳 |
| 찾기 | AI 오답노트 | AI의 틀린 답을 모으고 확인 |
| 만들기 | 국민 정답노트 챌린지 | 주제별로 확인된 답을 함께 만들고 발행 |
| 재기 | AI 수능·정확도 지수 | 같은 조건으로 재서 전후를 보여 줌 |

# 10. 정직 기록

이 기획은 가설 단계이며 참여자, 후원 기관, 사람 리뷰어가 아직 없다. 가장 큰 불확실성은 시즌이 끝난 뒤에도 사람들이 다시 오는가다. 그래서 시즌 0의 참여자 수보다 시즌 1을 후원하겠다는 기관이 나오는지를 더 중요한 관문으로 본다. 목표 수치는 첫 판단을 위한 가정이다.